Acta de puesta en producción

Proyecto: Sistema de gestión de librería (SVL) - BookStore+

Versión: 9.0

Fecha: 24/11/25

Elaborado por: Equipo de desarrollo de SanMarcoding

Aprobado por: Roberto Salazar (project manager)

- Descripción general del sistema

El sistema BookStore es una aplicación web orientada a la gestión de ventas, administración de inventario y búsqueda de libros.

Permite la gestión de usuarios (Administrador y Cliente) y administra operaciones como registro de libros, actualización de stock, consultas y filtro avanzado por editorial.

- Alcance de la puesta en producción

Se liberan las siguientes funcionalidades:

- Registro, edición y consulta de libros.

- Gestión de stock.

- Búsqueda por título y filtro por editorial.

- Visualización detallada de libros.

- Módulo de autenticación (Login / Roles).

Funcionalidades fuera del alcance:

- Integración con pasarela de pagos.

- Módulo de reportes automáticos.

- Requisitos técnicos

- Servidor: Windows / Linux (según despliegue).

- Base de Datos: SQL Server.

- Framework: ASP.NET MVC.

- Conexión configurada con cadena SQL.

- Permisos de escritura/lectura para el módulo de inventario.

- Plan de despliegue

- Realizar respaldo completo de la base de datos.

- Copiar los archivos de la aplicación al servidor de producción.

- Configurar el archivo Web.config con la cadena de conexión final.

- Ejecutar script SQL para actualización de tablas (si aplica).

- Reiniciar el servidor IIS.

- Validar acceso del usuario administrador.

- Llevar a cabo una capacitación (de ser necesario)

- Plan de contingencia

En caso de falla:

- Restaurar la base de datos desde el respaldo previo.

- Revertir a la versión anterior del sistema.

- Informar al área usuaria de la incidencia.

- Riesgos identificados

- Interrupción temporal del servicio durante el despliegue.

- Errores en la cadena de conexión.

- Inconsistencia en datos históricos (bajo riesgo).

- Firmas de aprobación

| ROL | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de desarrollo | Franco Velasquez |  | 24/11/25 |
| Responsable de TI | Jovana Cortez |  | 24/11/25 |
| Usuario administrador | Hugo Mora |  | 24/11/25 |