UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Software

Gestión de la Configuración del Software

2025-2

Grupo:

1

Integrantes:

Rojas Palomino Gonzalo Sebastian

Moreno Zevallos Eva Lucia

Ramirez Patiño Fabrizio Gabriel

San MarCODING S.A.C.

LIMA-2025

INFORME DE IMPACTO – Solicitud de Cambio SC001

### Datos Generales de la Solicitud de Cambio

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID de Solicitud de Cambio | SC001 |
| Nombre del Sistema | Sistema de Ventas de Libros |
| Fecha | 02/10/2025 |
| Stakeholder Solicitante | R-005 (Jefe de Ventas) |
| Dueño del Proceso | R-009 |
| Descripción del Cambio | Añadir un filtro por “Editorial” en el módulo de búsqueda de libros. |
| Justificación | Los clientes suelen buscar libros por editoriales reconocidas. Agregar este filtro facilitará la búsqueda, mejorará la experiencia del cliente y potencialmente incrementará las ventas. |

# Objetivo del Cambio

Implementar un nuevo filtro por Editorial dentro del módulo de búsqueda de libros, permitiendo a los usuarios seleccionar una editorial específica para refinar los resultados.

# Componentes del Sistema Afectados

### 3.1 Componentes claramente impactados

| Tipo | Archivo / Clase |
| --- | --- |
| Lógica de Negocio (LN) | LibroLN.cs |
| Acceso a Datos (DA) | LibroDA.cs |
| Controlador (API / MVC) | LibroController.cs |
| Vista / Frontend | BuscarLibro.cshtml |

- Frontend – Módulo de búsqueda de libros

  - Vista de búsqueda (UI).

  - Componentes de filtrado.

- Backend – API de búsqueda

  - Controlador de búsqueda.

  - Servicio o lógica de negocio.

  - Repositorio/DAO de libros.

- Base de Datos

  - Validación del campo editorial.

  - Posible creación de índice para mejorar búsquedas.

# Impacto Técnico

### 4.1 Cambios en Frontend

- Se debe agregar un nuevo campo de selección de Editorial.

- Ajustes en el diseño del formulario de búsqueda.

- Actualización de validaciones y parámetros enviados a la API.

### 4.2 Cambios en Backend

- Actualizar el endpoint de búsqueda para aceptar el parámetro editorial.

- Modificar las consultas para incluir condición por editorial.

- Realizar pruebas unitarias y pruebas de integración.

### 4.3 Base de Datos

- Crear el campo y poblar datos.

- Posible implementación de índice en la columna editorial para optimizar consultas.

### 4.4 Integraciones Externas

No se identifican integraciones externas afectadas.

# Impacto Operativo

- Usuarios finales: Tendrán una nueva opción de búsqueda, mejorando su experiencia.

- Departamento de Ventas: Mayor facilidad para mostrar libros por editorial.

- Equipo de Soporte: Requiere actualización del manual de usuario y guías de atención.

# Impacto en Documentación

# Se necesita actualizar:

- Manual de usuario.

- Manual técnico.

- Documento de requisitos.

- Casos de uso relacionados con búsqueda.

- Diagramas de secuencia y flujo si aplica.

- Registro de configuración (para agregar el nuevo ítem modificado).

# Impacto en la Calidad

Positivos:

- Mejora la experiencia del usuario.

- Aumenta la precisión de la búsqueda.

- Incrementa potencialmente las ventas.

Riesgos:

- Posible degradación mínima en el rendimiento de búsqueda si no se usa índice.

- Errores en la UI si no se validan adecuadamente los parámetros.

- Inconsistencias si los valores de editorial no están normalizados.

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Error en consultas por editorial | Medio | Medio | Pruebas unitarias y de integración. |
| Inconsistencias en datos de editoriales | Alto | Bajo | Normalizar datos antes del despliegue. |
| Problemas en UI por diseño | Bajo | Medio | Revisiones de UX y pruebas con usuarios. |
| Aumento de tiempos de respuesta | Medio | Bajo | Crear índices de base de datos. |

# Riesgos Identificados y Mitigación

- Impacto en el cronograma

Estimación del esfuerzo:

| Actividad | Tiempo estimado |
| --- | --- |
| Análisis del cambio | 4 horas |
| Actualización del backend | 8 horas |
| Actualización de la interfaz | 6 horas |
| Pruebas unitarias / integración | 6 horas |
| Pruebas funcionales | 4 horas |
| Actualización de documentación | 3 horas |

Total estimado: 31 horas (≈ 4 días laborales)

- Conclusión y Recomendación

El cambio es viable, su impacto es controlado, y los beneficios para la experiencia del usuario y las ventas justifican plenamente su implementación.

Se recomienda aprobar la solicitud de cambio SC001.

INFORME DE IMPACTO – Solicitud de Cambio SC002

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID de Solicitud de Cambio | SC002 |
| Nombre del Sistema | Sistema de Ventas de Libros |
| Fecha | 13/11/2025 |
| Stakeholder Solicitante | R-005 (Jefe de Ventas) |
| Dueño del Proceso | R-009 |
| Descripción del Cambio | Agregar el atributo “Formato” a la tabla y clase Libro para indicar si el libro se vende en físico o digital, y mostrarlo en la lista de libros. |
| Justificación | Los usuarios necesitan identificar rápidamente si un libro está disponible en formato físico o digital para tomar decisiones de compra. Esto mejora la claridad del catálogo y reduce consultas al área de ventas. |

### Datos Generales

# Objetivo del Cambio

Añadir el nuevo atributo formato al modelo de datos y a la clase Libro, integrarlo en la base de datos y mostrar su valor dentro de la lista de libros del sistema.

# Componentes del Sistema Afectados

### 3.1 Componentes claramente impactados

| Capa | Componente |
| --- | --- |
| Base de Datos | Tabla Libro.dbo |
| Modelo | Libro.cs |
| Lógica de Negocio (LN) | LibroLN.cs |
| Acceso a Datos (DA) | LibroDA.cs |
| Controlador | LibroController.cs |
| Vistas | AgregarLibro.cshtml ListaLibros.cshtml VerLibro.cshtml |

## Impacto Técnico

### 4.1 Base de Datos

- Requiere migración estructural.

- Debe actualizarse documentación del modelo entidad–relación (ERD).

### 4.2 Backend

- Actualización de modelos, LN, DA y controlador.

- Requiere pruebas unitarias para:

  - Creación con formato

  - Obtención y visualización

  - Edición

  - Integridad de datos

### 4.3 Frontend (Vistas MVC)

- Múltiples vistas afectadas deben mostrar el campo.

- Se requiere prueba funcional en:  crear → listar → ver detalles.

## Impacto Operativo

- Usuarios finales: tendrán una información más clara sobre el tipo de disponibilidad del libro.

- Departamento de Ventas: reducirá consultas repetitivas.

- Equipo de Soporte: Manuales de usuario y soporte deben actualizarse.

## Impacto en Documentación

Debe actualizarse:

- Documento de requisitos revisado.

- Modelo de datos del sistema.

- Manual técnico (backend, BD).

- Diagramas de clases.

- Manual de usuario (vistas actualizadas).

- Registro de Ítems de Configuración del proyecto.

- Impacto en la Calidad

Positivos:

- Mejora la integridad de los datos almacenados.

- Incrementa la claridad y completitud de la información del libro.

- Facilita mejores reportes y consultas más precisas.

- Aumenta la facilidad de mantenimiento al tener una estructura de datos más consistente.

Riesgos:

- Posibles errores en la interfaz si no se validan correctamente los nuevos campos obligatorios.

- Aumento de datos inconsistentes si no se controla adecuadamente la migración de información existente.

- Riesgo de fallos en la lógica de negocio si no se actualizan todas las dependencias afectadas.

- Potencial incremento en el tiempo de carga de vistas si se muestran más campos sin optimización.

# Riesgos Identificados y Mitigación

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Migración mal aplicada | Alto | Bajo | Probar en entorno staging |
| Valor inválido en campo Formato | Medio | Medio | Validación en LN y en UI |
| Vistas no sincronizadas | Medio | Medio | Revisar modelos y binding |
| Controlador no mapea correctamente | Medio | Bajo | Pruebas de integración |
| Inconsistencias en datos previos | Bajo | Medio | Asignar un formato por defecto |

- Impacto en el Cronograma

| Actividad | Tiempo |
| --- | --- |
| Análisis | 3 h |
| Actualización de BD (migración) | 4 h |
| Cambios en modelo Libro.cs | 1 h |
| Cambios en LN y DA | 6 h |
| Cambios en controlador | 3 h |
| Actualización de vistas | 6 h |
| Pruebas unitarias e integración | 4 h |
| Pruebas funcionales | 3 h |
| Documentación | 2 h |

- Conclusión y Recomendación

El cambio afecta múltiples capas del sistema, pero es totalmente viable y su impacto es controlado.
 La mejora aporta claridad al usuario final y refuerza la presentación profesional del catálogo.

Se recomienda aprobar la Solicitud de Cambio SC002.