BookStore+ - Reporte de incidencias de Diseño

San MarCODING S.A.C.

De acuerdo con el documento de Prototipos de Interfaz de Usuario (UI) del sistema BookStore+, se realizó un análisis detallado de las pantallas y elementos visuales propuestos con el fin de identificar posibles inconsistencias, errores o mejoras antes de pasar a la fase de desarrollo.

El presente Reporte de Incidencias de Diseño registra las observaciones detectadas durante la revisión de los prototipos, clasificadas por tipo de incidencia, prioridad y estado, con el objetivo de garantizar la coherencia visual, la funcionalidad esperada y la correcta experiencia del usuario final.

| ID | Fecha | Pantalla | Tipo | Descripción | Prioridad | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RID-01 | 12/09/2025 | Homepage | Inconsistencia visual | El botón “Comprar aquí” no mantiene el color definido en la guía. En algunos prototipos aparece con un tono más oscuro. | Media | Corregir color del botón en todos los prototipos para mantener consistencia visual. |
| RID-02 | 15/09/2025 | Carrito de compras | Error de flujo | No se muestra opción para eliminar libros del carrito. Solo se permite modificar cantidad. | Alta | Añadir ícono o botón “Eliminar” junto a cada ítem del carrito. |
| RID-03 | 18/09/2025 | Registro de libro | Omisión de campo | Falta campo “Categoría del libro”, necesario para filtros en el catálogo. | Alta | Incluir campo “Categoría” en el formulario de registro de libro. |
| RID-04 | 20/09/2025 | Comprobante de compra | Error de alineación | El encabezado del comprobante (logo y título) aparece desalineado respecto al cuerpo del documento. | Baja | Ajustar márgenes y alineación centrada del encabezado. |
| RID-05 | 25/09/2025 | Diseño general | Mejora de accesibilidad | El contraste entre texto gris oscuro y fondo amarillo mostaza es bajo. | Media | Ajustar color del texto a negro o usar amarillo más claro. |

Tras la revisión de los prototipos de interfaz de usuario del sistema BookStore+, se identificaron diversas incidencias de diseño relacionadas con consistencia visual, flujo de interacción y completitud de campos. Estas observaciones permitirán ajustar los prototipos antes de su implementación, garantizando una experiencia de usuario más coherente, accesible y funcional.

La corrección oportuna de estas incidencias contribuirá a mejorar la calidad del producto final y a optimizar el proceso de desarrollo dentro del proyecto.