BookStore+ - Informe de resultados

San MarCODING S.A.C.

- Introducción

El presente Informe de Resultados tiene como finalidad documentar los avances, verificaciones, entregables y conclusiones obtenidas durante la implementación del Plan de Gestión de Configuración del Software (PGC) para el proyecto BookStore+.

Este informe consolida todos los hallazgos de la gestión de ítems, control de versiones, líneas base, auditorías, control de cambios, gestión de releases y pase a producción.

- Objetivo del informe

- Mostrar de forma clara el estado final del proyecto

- Evidenciar el cumplimiento del Plan de Gestión de Configuración

- Presentar los resultados de auditorías, revisiones y validaciones

- Identificar incidencias encontradas y acciones tomadas

- Confirmar la liberación final del software y documentación asociada

- Resultados por Actividad del PGC

  - Identificación de Ítems de configuración

Se identificaron y clasificaron correctamente los ítems del proyecto, los cuales fueron agrupados en tres categorías:

- Ítems de evolución: requisitos, análisis, diseños, casos de uso

- Ítems fuente: código, scripts SQL, módulos del sistema

- Ítems de soporte: prototipos UI, manuales, notas de release

  - Control de Ítems

Los ítems fueron versionados mediante GitHub siguiendo GitFlow:

- Rama principal: main

- Rama de desarrollo: Desarrollo

- Ramas de funcionalidad

- Ramas de release

  - Auditoría de configuración

Se realizaron auditorías física y funcional:

- Auditoría Física:

  - 5 incidencias detectadas (nomenclatura incorrecta, ruta errónea, duplicados)

  - 5 incidencias corregidas.

- Auditoría Funcional:

  - Se evaluaron los CU001–CU004.

  - Todas las funcionalidades cumplen el diseño aprobado.

  - Gestión de Control de Cambios

Durante el proyecto, se registraron 2 Solicitudes de Cambio:

| SC | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| SC001 | Añadir un filtro por “Editorial” en el módulo de búsqueda de libros | Aprobada y Cerrada |
| SC002 | Agregar el atributo “Formato” a la tabla y clase Libro para indicar si el libro se vende en físico o digital y mostrarlo en la lista de libros | Aprobada y Cerrada |

  - Líneas Base

Todas las líneas base se establecieron y aprobaron en el tiempo definido.

| Línea Base | Estado |
| --- | --- |
| LB1 – Análisis de Requerimientos | Cerrada |
| LB2 – Diseño de arquitectura | Cerrada |
| LB3 – Desarrollo y Pruebas | Cerrada |
| LB4 – Despliegue | Cerrada |

  - Gestión de Release

Se generó la versión final del sistema:

- Versión liberada: v1.0.0

- Contenido del release:

  - Código compilado

  - Script de base de datos

  - Manual de Usuario

  - Notas de Release

  - Prototipos UI finales

  - Pase a Producción

Se ejecutó el pase a producción siguiendo las etapas definidas:

- Validación en staging

- Backups

- Despliegue en servidor del cliente

- Pruebas de humo

- Verificación final

- Indicadores de Cumplimiento

| Actividad | Cumplimiento |
| --- | --- |
| Identificación de ítems | 100% |
| Control de Ítems | 100% |
| Auditoría Física | 100% |
| Auditoría Funcional | 100% |
| Control de Cambios | 100% |
| Liberación del Release | 100% |
| Pase a Producción | 100% |

- Incidencias y Acciones tomadas

Durante el proyecto se registraron las siguientes incidencias clave:

- Inconsistencias de nomenclatura: Todas corregidas

- Archivos duplicados en prototipos UI: Eliminados y ajustados al repositorio

- Diagrama de casos de uso incompleto: Actualizado y validado

- Ruta incorrecta en el repositorio: Corregida en estructura final

No se registraron incidencias críticas en la fase de producción.

- Conclusiones del Proyecto

- La implementación del PGC permitió un control total sobre las versiones del proyecto.

- Todos los ítems de configuración fueron gestionados de manera correcta y trazable.

- La coordinación entre roles se mantuvo fluida y efectiva.

- El proceso de cambios evitó retrabajos y garantizó estabilidad.

- El release final se entregó sin incidencias críticas.

- El pase a producción fue exitoso y el sistema quedó funcional para su uso.